Entrega de Jesús Sprint 8

Azure Sprint 8  |  8 puntos

Esta entrega reúne las historias asignadas a Jesús: PBL-17, con 3 puntos, y PBL-19, con 5 puntos. Las pruebas automáticas están aprobadas. Las historias permanecen en curso hasta agregar evidencia manual y revisión del pull request.

| Historia | Trabajo | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PBL-17 | Lenguaje cotidiano | 3 | En curso |
| PBL-19 | Documentación técnica y funcional | 5 | En curso |
| Total | Carga de Jesús | 8 | Correcto |

# Evidencia preparada

| Elemento | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| PBL-17-T1 | Análisis de terminología | Terminado |
| PBL-17-T2 | Cambios y prueba automática | Terminado |
| PBL-17-T3 | Prueba de usabilidad | En curso |
| PBL-19-T1 a T4 | Guía técnica y funcional | Terminado |
| PBL-19-T5 | Validación por integrante nuevo | En curso |

# Resultados verificados

14 archivos de prueba aprobados.

74 pruebas aprobadas.

Validación de idiomas aprobada.

Compilación de producción aprobada.

# Validaciones humanas para el cierre

Las historias PBL-17 y PBL-19 permanecerán En curso hasta completar las siguientes validaciones con personas reales. No se deben inventar nombres, fechas ni resultados.

## Prueba de uso de PBL 17

Una persona ajena al desarrollo debe localizar Inicio, Nota médica, Copias de seguridad, Análisis de datos, Actividad diaria y Patrones en los datos sin recibir una explicación previa.

| Dato | Información que debes completar |
| --- | --- |
| Nombre del participante | Raquel |
| Fecha de la prueba | 07/10/2026 |
| Resultado | Aprobado |
| Problemas encontrados | Ninguna |
| Observaciones | Ninguna observacion |

Figura 1. Evidencia de la prueba de uso de PBL-17 con una persona ajena al desarrollo.

## Validación de PBL 19

Una persona nueva debe seguir la documentación para instalar dependencias, ejecutar las pruebas y utilizar el sistema. Esta persona no debe depender de instrucciones adicionales del desarrollador.

| Dato | Información que debes completar |
| --- | --- |
| Nombre del participante | Raquel |
| Fecha de la validación | 07/10/2026 |
| Instalación | Completada |
| Pruebas | Aprobadas |
| Uso del sistema | Completado |
| Problemas encontrados | Ninguno |
| Resultado final | Todo Correcto |

Figura 2. Evidencia de la validación de PBL-19 realizada por una persona nueva.